MesCloud SPRINTS

Arnau Sánchez Gómez y Daniel Ortiz Mejia

15 de mayo de 2026

MESCLOUD

Implementación de un sistema de almacenamiento en nube privada

# 1. Definición del Proyecto

## 1.1 Descripción general

MesCloud es un proyecto de implementación de una nube privada corporativa basada en Nextcloud, desplegada sobre un servidor físico administrado mediante OpenMediaVault 8 y gestionada a través de contenedores Docker bajo Portainer. El objetivo es ofrecer a una empresa ficticia una alternativa segura, autogestionada y completamente funcional a los servicios de almacenamiento en nube pública como Google Drive, Dropbox u OneDrive.

El sistema proporciona almacenamiento centralizado de archivos, gestión de usuarios con permisos por grupos, acceso desde múltiples dispositivos y administración remota segura mediante una red privada virtual. A diferencia de las soluciones comerciales, MesCloud garantiza que los datos permanecen en infraestructura propia, sin depender de terceros y con control total sobre la configuración y la seguridad.

## 1.2 Estudio de mercado

Las organizaciones que manejan información sensible enfrentan un dilema creciente: los servicios de nube pública ofrecen comodidad, pero implican ceder el control de los datos a proveedores externos, con los riesgos de privacidad, cumplimiento normativo y coste recurrente que ello conlleva. A continuación se presenta una comparativa de las principales soluciones del mercado:

| Solución | Tipo | Control de datos | Coste | Personalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Drive | Pública | Bajo (servidores de Google) | Por suscripción | Limitada |
| Dropbox | Pública | Bajo (servidores de Dropbox) | Por suscripción | Limitada |
| OneDrive | Pública | Bajo (servidores de Microsoft) | Por suscripción | Media |
| MesCloud | Privada | Total (infraestructura propia) | Solo hardware | Total |

Nextcloud se posiciona como la solución óptima para organizaciones que priorizan la soberanía de sus datos. Al ser software libre (licencia AGPL), elimina los costes recurrentes de licenciamiento y permite una personalización completa del entorno, adaptándolo a las necesidades específicas de cada organización.

## 1.3 Requisitos del sistema

### Requisitos de hardware utilizados

| Componente | Especificación del proyecto (pensado para empresa mediana) | Mínimo recomendado (para empresa pequeña) |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Intel Core i7 (generación 7.ª) | Intel i3 - 2 núcleos / 2 GHz |
| Memoria RAM | 32 GB DDR4 | 8 GB |
| Almacenamiento | 3 discos duros (sistema + datos + backup) | 200 GB SSD |
| Red | Tarjeta Ethernet Gigabit, IP estática | 100 Mbps |
| Sistema operativo base | OpenMediaVault 8.0.7 | OMV 6 o superior |

### Requisitos de software

| Componente | Tecnología utilizada | Función |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo NAS | OpenMediaVault 8.0.7 | Gestión del servidor y almacenamiento |
| Motor de contenedores | Docker (vía plugin OMV-Extras) | Ejecución de servicios en contenedores |
| Gestión de contenedores | Portainer CE | Interfaz gráfica de administración Docker |
| Aplicación principal | Nextcloud (última versión estable) | Servicio de nube privada |
| Base de datos | MariaDB (contenedor Docker) | Persistencia de datos de Nextcloud |
| Proxy inverso | Nginx Proxy Manager | Gestión de acceso web y cabeceras HTTP |
| DNS local | AdGuard Home | Resolución de nombres internos |
| VPN / acceso remoto | ZeroTier One | Acceso seguro al servidor desde el exterior |
| Seguridad | FIREWALL DE OMV (firewall) + Fail2ban | Control de acceso y protección ante intrusiones |
| Backup | Script cron + Nextcloud Backup | Copias de seguridad automatizadas |

### Requisitos humanos y organizativos

El proyecto requiere conocimientos de administración de sistemas Linux, gestión de redes TCP/IP, configuración de servicios web, Docker y fundamentos de ciberseguridad.

El equipo responsable está compuesto por:

- Daniel Ortiz Mejía — Jefe y coordinador del equipo, Responsable principal de infraestructura y decisiones, despliegue de servicios y tester/control de calidad

- Arnau Sanchez Gomez — Responsable de red, DNS, configuración de acceso y responsable de seguridad.

## 1.4 Arquitectura del sistema

La arquitectura de MesCloud sigue un modelo de capas donde el hardware físico aloja el sistema operativo de gestión NAS, sobre el cual se ejecuta el motor Docker con los contenedores de aplicación. El acceso externo se realiza a través de ZeroTier VPN, mientras que el acceso interno utiliza el DNS local de AdGuard Home.

Diagrama de arquitectura: [pendiente de insertar imagen — captura de topología de red con servidor 192.168.22.199, contenedores Docker, clientes internos y túnel ZeroTier]

| Capa | Componente | IP / Puerto | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Red física | Servidor MesCloud | 192.168.22.199 | Red interna + VPN |
| Gestión NAS | OpenMediaVault 8.0.7 | :8181 | Red interna |
| Contenedor | Portainer CE | :9000 | Red interna |
| Contenedor | Nextcloud | :8181 | DNS interno / VPNw |
| Contenedor | Nginx Proxy Manager | :80 / :81 | Red interna |
| Contenedor | AdGuard Home (DNS) | :53 / :3000 / :8001 | Red interna |
| Contenedor | MariaDB | Red interna Docker | Solo contenedores |
| Acceso remoto | ZeroTier VPN | Red superpuesta | Administradores |

# 2. Planificación y metodología

## 2.1 Metodología de trabajo

El proyecto se ha desarrollado siguiendo la metodología Scrum adaptada al contexto académico. El trabajo se ha organizado en seis sprints de entre dos y cuatro semanas de duración, cada uno con objetivos definidos, tareas asignadas y una retrospectiva al cierre. La gestión de tareas se ha llevado a cabo mediante un tablero Trello y el código y la documentación se han versionado en un repositorio GitHub.

| Sprint | Nombre | Período | Objetivo principal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y diseño | 27 nov 2025 – 12 ene 2026 | Planificación, alcance y decisiones técnicas |
| 2 | Preparación del entorno | 12 ene – 29 ene 2026 | Instalación de OMV, Docker y Portainer |
| 3 | Despliegue de servicios | 29 ene – 19 feb 2026 | Despliegue de Nextcloud y VPN ZeroTier |
| 4 | Configuración y validación | 19 feb – 12 mar 2026 | Usuarios, grupos, permisos y pruebas funcionales |
| 5 | Seguridad y DNS | 12 mar – 8 abr 2026 | Firewall, Fail2ban, DNS local y backups |
| 6 | Revisión y entrega | 8 abr – 27 abr 2026 | Verificación final, correcciones y presentación |

SPRINT 1 ANÁLISIS Y DISEÑO 27 de noviembre de 2025 – 12 de enero de 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 1 |
| Nombre | Análisis y diseño |
| Fecha de inicio | 27 de noviembre de 2025 |
| Fecha de finalización | 12 de enero de 2026 |
| Duración | 7 semanas |
| Equipo | Daniel Ortiz Mejía · Arnau Sanchez Gomez |
| Sprint anterior | Ninguno (sprint inicial) |

2. OBJETIVOS DEL SPRINT

El objetivo de este primer sprint es establecer las bases del proyecto antes de realizar ninguna implementación técnica. Al finalizar este sprint, el equipo debe tener claridad total sobre qué se va a construir, con qué tecnologías, en qué infraestructura y con qué división de responsabilidades.

- Definir el alcance completo del proyecto y los servicios que se implementarán.

- Seleccionar y justificar el sistema operativo, las tecnologías y las herramientas de trabajo.

- Analizar los requisitos de hardware y validar que el servidor físico disponible es apto.

- Diseñar la arquitectura inicial del sistema (topología de red, servicios, contenedores).

- Elaborar la planificación por sprints con objetivos, tareas y responsables.

- Configurar los entornos de trabajo colaborativo: repositorio GitHub y tablero Trello.

- Verificar el hardware disponible y realizar pruebas iniciales del sistema operativo.

3. TAREAS PLANIFICADAS

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Definir el alcance y objetivos del proyecto | Conjunto | Completada |
| Selección y justificación del SO (OpenMediaVault) | Daniel | Completada |
| Análisis de requisitos de hardware y red | Daniel | Completada |
| Diseño de la arquitectura inicial del sistema | Daniel | Completada |
| Decisión sobre servicios a instalar (Docker, Nextcloud, MariaDB...) | Conjunto | Completada |
| Planificación de seguridad (firewall, backups, Fail2ban) | Arnau | Completada |
| Elaboración del plan de sprints con tareas y responsables | Conjunto | Completada |
| Creación del repositorio GitHub y estructura de carpetas | Arnau | Completada |
| Configuración del tablero Trello | Conjunto | Completada |
| Verificación del hardware del servidor (discos, RAM, red) | Daniel | Completada |
| Prueba de instalación del SO en entorno de prueba | Daniel | Completada |
| Documentación inicial: descripción del proyecto y estudio de mercado | Daniel | Completada |
| Documentación de seguridad: servicios a implementar y motivos | Arnau | Completada |

4. DESARROLLO DEL SPRINT

### 4.1 Selección tecnológica

La primera decisión técnica relevante del proyecto fue la elección del sistema operativo del servidor. Se evaluaron tres alternativas: Ubuntu Server, TrueNAS y OpenMediaVault. Ubuntu Server ofrece máxima flexibilidad pero requiere configuración manual de todos los servicios de almacenamiento. TrueNAS está optimizado para entornos ZFS pero su integración con Docker es menos directa. OpenMediaVault fue elegido por su interfaz web de administración, su soporte nativo de Docker mediante el plugin OMV-Extras y su orientación específica a servidores NAS, lo que lo convierte en la opción más adecuada para un proyecto que combina almacenamiento y servicios en contenedores.

### 4.2 Definición de la arquitectura

Se diseñó una arquitectura de tres capas: el sistema operativo base (OMV) gestiona el hardware y el almacenamiento; Docker orquesta los servicios en contenedores aislados; y Nextcloud, junto con sus servicios auxiliares (MariaDB, Nginx Proxy Manager, AdGuard Home), forma la capa de aplicación. Esta separación garantiza que cada componente puede actualizarse, reiniciarse o sustituirse sin afectar al resto del sistema.

### 4.3 Verificación del hardware

Se realizaron pruebas físicas del servidor antes de comprometer el diseño. Se verificó el reconocimiento correcto de los tres discos duros, la compatibilidad de la tarjeta de red con OpenMediaVault y la capacidad de arranque desde USB. Las pruebas confirmaron que el hardware es completamente compatible y supera los requisitos mínimos recomendados para el proyecto.

### 4.4 Configuración del entorno colaborativo

Se creó el repositorio GitHub del proyecto con una estructura de carpetas que separa la documentación técnica, los archivos de configuración y las capturas de pantalla. El tablero Trello se organizó con cuatro columnas: Pendiente, En progreso, En revisión y Completado, y se asignaron las etiquetas de color por categoría (infraestructura, seguridad, documentación).

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

| Problema | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| Dudas sobre la viabilidad de OMV con Docker | Falta de experiencia previa con OMV-Extras | Investigación de documentación oficial y foros de la comunidad OMV |
| Dificultad para estimar tiempos de sprint | Primera vez usando metodología Scrum formal | Revisión de proyectos similares y ajuste conservador de estimaciones |

6. AVANCE REAL VS. PLANIFICADO

Este sprint fue fundamentalmente de planificación, por lo que el avance real coincide en su totalidad con lo planificado. Todas las tareas se completaron dentro del período establecido. El ritmo de trabajo fue moderado, algo propio de una fase de análisis, y sirvió para establecer una base sólida antes de entrar en la implementación técnica.

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| Alcance y objetivos del proyecto definidos y documentados | ✓ |
| Arquitectura inicial del sistema diseñada | ✓ |
| Decisión tecnológica justificada (OMV + Docker + Nextcloud) | ✓ |
| Repositorio GitHub creado con estructura de carpetas | ✓ |
| Tablero Trello configurado y operativo | ✓ |
| Hardware del servidor verificado y apto para el proyecto | ✓ |
| Documentación inicial redactada (descripción, requisitos, estudio de mercado) | ✓ |
| Plan de sprints elaborado con tareas y responsables asignados | ✓ |

8. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

### Qué se ha conseguido

- Se ha establecido una visión clara y compartida del proyecto entre ambos integrantes.

- La selección tecnológica está justificada y documentada, lo que evitará decisiones improvisadas en sprints posteriores.

- El entorno de trabajo colaborativo está operativo desde el inicio del proyecto.

- La verificación del hardware elimina el riesgo de incompatibilidades en etapas posteriores.

### Qué no se ha podido hacer y por qué

No se identificaron tareas pendientes al cierre de este sprint. La fase de análisis se completó íntegramente según lo planificado.

### Mejoras para el siguiente sprint

- Establecer un ritmo de trabajo más constante desde el primer día del sprint, evitando acumulaciones al final.

- Definir con mayor precisión los criterios de aceptación de cada tarea antes de comenzar su ejecución.

- Preparar el entorno de instalación del SO con antelación para no perder tiempo al inicio del Sprint 2.

SPRINT 2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO 12 de enero de 2026 – 29 de enero de 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 2 |
| Nombre | Preparación del entorno |
| Fecha de inicio | 12 de enero de 2026 |
| Fecha de finalización | 29 de enero de 2026 |
| Duración | 2,5 semanas |
| Equipo | Daniel Ortiz Mejía · Arnau Sanchez Gomez |
| Sprint anterior | Sprint 1 — Análisis y diseño (completado) |

2. OBJETIVOS DEL SPRINT

El objetivo de este sprint es dejar completamente operativo el entorno base del servidor. Al finalizar el sprint, el servidor debe tener OpenMediaVault instalado y configurado, Docker en funcionamiento, Portainer accesible vía navegador y los volúmenes de almacenamiento preparados para alojar los contenedores del siguiente sprint.

- Instalar y configurar OpenMediaVault 8.0.7 en el servidor físico.

- Instalar el plugin OMV-Extras y habilitar el soporte oficial de Docker en OMV.

- Instalar Docker y verificar su correcto funcionamiento.

- Instalar y configurar Portainer como interfaz gráfica de gestión de contenedores.

- Preparar la estructura de volúmenes persistentes en los discos del servidor.

- Evaluar las opciones de gestión de contenedores y tomar una decisión técnica fundamentada.

- Crear el repositorio GitHub e integrar la documentación generada.

3. TAREAS PLANIFICADAS

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Documentación previa del proceso de instalación de OMV | Arnau | Completada |
| Descarga y preparación del USB de instalación de OMV 8.0.7 | Daniel | Completada |
| Instalación de OpenMediaVault en el servidor físico | Daniel | Completada |
| Configuración inicial de OMV: red, usuarios, almacenamiento | Daniel | Completada |
| Instalación del plugin OMV-Extras | Daniel | Completada |
| Habilitación e instalación de Docker mediante OMV-Extras | Daniel | Completada |
| Instalación y configuración de Portainer CE | Daniel | Completada |
| Verificación del acceso a Portainer por el puerto 9000 | Conjunto | Completada |
| Preparación de volúmenes persistentes en el segundo disco | Arnau | Completada |
| Evaluación técnica: Docker Compose directo vs Portainer | Daniel | Completada |
| Configuración de la red de contenedores en Docker | Arnau | Completada |
| Planificación del repositorio GitHub y subida de documentación | Arnau | Completada |
| Actualización del tablero Trello | Conjunto | Completada |

4. DESARROLLO TÉCNICO DEL SPRINT

### 4.1 Instalación de OpenMediaVault 8.0.7

La instalación de OpenMediaVault se realizó desde un USB booteable generado con la imagen ISO oficial de OMV 8.0.7. Durante la instalación se configuraron los parámetros básicos de red: se asignó la dirección IP estática 192.168.22.199 al servidor, se configuró la máscara de subred, la puerta de enlace y los servidores DNS de la red local. Finalizada la instalación, se accedió a la interfaz web de administración a través del navegador y se realizó la configuración inicial: creación del usuario administrador, configuración del sistema de archivos y primera actualización de paquetes del sistema.

### 4.2 Instalación de OMV-Extras y Docker

Para habilitar Docker en OpenMediaVault es necesario instalar el plugin OMV-Extras, que extiende el sistema con repositorios y funcionalidades adicionales no incluidas en la distribución base. La instalación se realizó mediante la ejecución de un script oficial en la terminal del servidor por SSH. Una vez instalado el plugin, se habilitó el repositorio de Docker desde el panel de OMV-Extras y se procedió a la instalación del motor Docker CE mediante la interfaz gráfica de OMV. Se verificó la instalación ejecutando el comando de comprobación de versión y lanzando un contenedor de prueba.

### 4.3 Instalación y configuración de Portainer

Tras evaluar las alternativas de gestión de contenedores, se decidió utilizar Portainer CE como herramienta principal en lugar de trabajar directamente con Docker Compose desde la línea de comandos. Esta decisión se fundamenta en que Portainer ofrece una interfaz gráfica completa que facilita la gestión de stacks, volúmenes, redes y contenedores, reduce la posibilidad de errores en la edición manual de archivos YAML y permite visualizar el estado de los servicios en tiempo real. Portainer se desplegó como contenedor Docker, accesible a través del puerto 9000 de la IP del servidor.

### 4.4 Preparación del almacenamiento

El servidor dispone de tres discos duros. El primero aloja el sistema operativo OpenMediaVault. El segundo se destinó al almacenamiento de los datos de Nextcloud y los volúmenes persistentes de los contenedores Docker. El tercero se reservó para las copias de seguridad automatizadas. Desde el panel de administración de OMV se creó el sistema de archivos en los discos de datos y backup, y se montaron los puntos de montaje correspondientes. Esta organización garantiza que un fallo en el disco del sistema no afecte a los datos de los usuarios.

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

| Problema | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| El servidor no era accesible por web tras la instalación | La IP asignada durante la instalación no correspondía a la red del aula | Reconfiguración manual de la interfaz de red mediante acceso directo por teclado |
| Docker no aparecía disponible en OMV tras instalar OMV-Extras | Era necesario reiniciar el servicio de OMV antes de que el plugin se reflejase en el panel | Reinicio del servidor y recarga de la interfaz web de OMV |

6. AVANCE REAL VS. PLANIFICADO

El sprint se completó íntegramente dentro del período previsto. Todas las instalaciones planificadas se llevaron a cabo con éxito. El único ajuste respecto a la planificación inicial fue la decisión de usar Portainer en lugar de Docker Compose directo, decisión tomada de forma fundamentada tras la evaluación comparativa realizada durante el sprint. Esta elección simplificó significativamente la gestión en los sprints siguientes.

Al cierre del Sprint 2, el servidor cuenta con OMV 8.0.7 operativo, Docker en funcionamiento, Portainer accesible en 192.168.22.199:9000 y los discos correctamente montados y listos para alojar los volúmenes de los contenedores.

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| OpenMediaVault 8.0.7 instalado y accesible por web | ✓ |
| IP estática 192.168.22.199 configurada y estable | ✓ |
| Plugin OMV-Extras instalado y operativo | ✓ |
| Docker CE instalado y funcionando correctamente | ✓ |
| Portainer CE accesible en el puerto 9000 | ✓ |
| Tres discos montados con funciones diferenciadas (SO / datos / backup) | ✓ |
| Red de contenedores Docker configurada | ✓ |
| Repositorio GitHub actualizado con documentación del sprint | ✓ |
| Tablero Trello actualizado con tareas del sprint cerradas | ✓ |

8. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

### Qué se ha conseguido

- El entorno base del servidor está completamente operativo y preparado para el despliegue de servicios.

- La decisión de usar Portainer simplificará la gestión de contenedores en todos los sprints posteriores.

- La organización de los discos duros en tres funciones diferenciadas aporta robustez y seguridad al sistema.

- El proceso de instalación queda documentado paso a paso, permitiendo reproducirlo en caso necesario.

### Qué no se ha podido hacer y por qué

No se realizó el despliegue de Nextcloud en este sprint, aunque no estaba planificado para este período. El entorno base quedó listo al final del sprint, sin tiempo suficiente para comenzar la instalación del servicio principal, que se traslada al Sprint 3 como prioridad absoluta.

### Mejoras para el siguiente sprint

- Verificar la conectividad de red antes de iniciar el despliegue de contenedores para evitar interrupciones.

- Documentar los comandos utilizados durante la instalación en tiempo real, no a posteriori.

- Establecer un procedimiento de prueba estándar para validar cada servicio antes de darlo por completado.

SPRINT 3 DESPLIEGUE DE SERVICIOS 29 de enero de 2026 – 19 de febrero de 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 3 |
| Nombre | Despliegue de servicios |
| Fecha de inicio | 29 de enero de 2026 |
| Fecha de finalización | 19 de febrero de 2026 |
| Duración | 3 semanas |
| Equipo | Daniel Ortiz Mejía · Arnau Sanchez Gomez |
| Sprint anterior | Sprint 2 — Preparación del entorno (completado) |

2. OBJETIVOS DEL SPRINT

Este sprint tiene como objetivo central desplegar Nextcloud y todos sus servicios auxiliares sobre la infraestructura preparada en el sprint anterior. Al finalizar, el sistema de nube privada debe estar accesible desde la red local y desde el exterior a través de VPN, con la base de datos vinculada y los datos persistentes entre reinicios.

- Desplegar el stack de Nextcloud (aplicación + MariaDB) mediante Portainer.

- Configurar los volúmenes persistentes para garantizar la integridad de los datos.

- Configurar Nginx Proxy Manager como proxy inverso para el acceso web a Nextcloud.

- Investigar e implementar una solución de acceso remoto seguro al servidor.

- Verificar el acceso funcional a Nextcloud desde diferentes dispositivos.

3. TAREAS PLANIFICADAS

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Creación del stack de Nextcloud en Portainer | Daniel | Completada |
| Configuración del contenedor MariaDB con variables de entorno | Daniel | Completada |
| Configuración de la red interna entre contenedores (nextcloud-net) | Daniel | Completada |
| Creación y vinculación de volúmenes persistentes a los contenedores | Daniel | Completada |
| Verificación del arranque correcto de ambos contenedores | Conjunto | Completada |
| Acceso inicial a la interfaz web de Nextcloud (asistente de configuración) | Daniel | Completada |
| Instalación y configuración de Nginx Proxy Manager | Arnau | Completada |
| Investigación de soluciones VPN para acceso remoto | Arnau | Completada |
| Instalación y configuración de ZeroTier | Arnau | Completada |
| Pruebas de conectividad VPN servidor–cliente | Conjunto | Completada |
| Documentación técnica del sprint y actualización de GitHub | Daniel | Completada |

4. DESARROLLO TÉCNICO DEL SPRINT

### 4.1 Despliegue del stack de Nextcloud

El despliegue de Nextcloud se realizó mediante un stack en Portainer, que internamente gestiona un archivo docker-compose con dos servicios: el contenedor nextcloud_app (imagen oficial de Nextcloud) y el contenedor nextcloud_db (MariaDB). Se configuraron las variables de entorno necesarias: nombre de la base de datos, usuario, contraseña y nombre del host de la base de datos. Ambos contenedores se conectaron a una red Docker interna privada denominada nextcloud-net, garantizando que la base de datos no sea accesible directamente desde el exterior.

Los volúmenes persistentes se crearon en el segundo disco del servidor (disco de datos), montados en las rutas de datos de Nextcloud y de MariaDB. Esta configuración garantiza que los archivos de los usuarios y la base de datos sobreviven a reinicios de contenedores o del servidor sin pérdida de información.

### 4.2 Configuración de Nginx Proxy Manager

Se instaló Nginx Proxy Manager como contenedor adicional para gestionar el proxy inverso hacia Nextcloud. Nginx Proxy Manager actúa como punto de entrada HTTP para las peticiones internas, redirigiendo el tráfico desde el puerto estándar hacia el puerto interno del contenedor de Nextcloud. Esta configuración permite que los usuarios accedan a Nextcloud mediante un nombre de dominio o una IP limpia, sin necesidad de especificar el puerto de la aplicación en la URL.

### 4.3 Implementación de ZeroTier VPN

Durante las pruebas de acceso al servidor desde fuera de la red del aula, se detectó que no era posible acceder al servidor directamente mediante reenvío de puertos en el router institucional, ya que la configuración del router no estaba bajo el control del equipo de proyecto. Se evaluaron tres alternativas de acceso remoto: WireGuard, Tailscale y ZeroTier. Se eligió ZeroTier por su facilidad de instalación en OpenMediaVault, su modelo de red superpuesta que no requiere configuración de puertos en el router, y su capacidad para conectar dispositivos de forma transparente como si estuvieran en la misma red local.

Se instaló ZeroTier en el servidor OMV, se creó una red virtual en el portal de ZeroTier y se autorizaron los dispositivos del equipo de administración. Tras la configuración, ambos administradores pueden acceder al servidor y a todos sus servicios (OMV, Portainer, Nextcloud) desde cualquier ubicación externa a través del cliente ZeroTier.

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

| Problema | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| El contenedor de Nextcloud no arrancaba correctamente | Variable de entorno MYSQL_HOST incorrecta (usaba la IP del servidor en lugar del nombre del contenedor) | Corrección de la variable al nombre del servicio Docker (nextcloud_db) |
| Pérdidas de conexión con el servidor durante el despliegue | Inestabilidad de la red del aula durante la sesión de trabajo | Implementación de ZeroTier para garantizar acceso estable independiente de la red local |
| Nextcloud mostraba error de confianza de dominio (trusted domains) | Acceso a Nextcloud por una IP no incluida en la lista de dominios de confianza | Edición del archivo config.php de Nextcloud para añadir la IP y el futuro nombre DNS |
| Nginx Proxy Manager no redirigía correctamente al contenedor de Nextcloud | La red de Nginx no estaba conectada a la red nextcloud-net | Conexión manual de Nginx Proxy Manager a la red nextcloud-net desde Portainer |

6. AVANCE REAL VS. PLANIFICADO

El despliegue de Nextcloud se completó con éxito dentro del período del sprint. La implementación de ZeroTier no estaba planificada inicialmente, pero fue necesaria para garantizar el acceso remoto estable al servidor y facilitar el desarrollo del resto del proyecto. Esta adición supuso un coste de tiempo de aproximadamente tres días, pero se considera completamente justificada dado el beneficio aportado. El acceso a Nextcloud por web está operativo al cierre del sprint.

| Tarea planificada | Estado real |
| --- | --- |
| Despliegue del stack Nextcloud + MariaDB | Completado |
| Volúmenes persistentes configurados | Completado |
| Acceso web a Nextcloud funcional | Completado |
| Nginx Proxy Manager configurado | Completado |
| ZeroTier VPN (no planificado originalmente) | Completado — añadido por necesidad operativa |

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| Contenedor nextcloud_app arranca sin errores | ✓ |
| Contenedor nextcloud_db (MariaDB) arranca sin errores | ✓ |
| Nextcloud conecta correctamente con la base de datos | ✓ |
| Los datos persisten tras reiniciar los contenedores | ✓ |
| La interfaz web de Nextcloud es accesible desde la red local | ✓ |
| Nginx Proxy Manager redirige correctamente las peticiones HTTP | ✓ |
| ZeroTier instalado y red virtual operativa | ✓ |
| Acceso al servidor desde exterior a través de ZeroTier verificado | ✓ |
| Documentación técnica actualizada en GitHub | ✓ |

8. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

### Qué se ha conseguido

- El servicio principal del proyecto, Nextcloud, está desplegado y accesible por primera vez.

- La arquitectura de contenedores (Nextcloud + MariaDB + Nginx) funciona correctamente como sistema integrado.

- La implementación de ZeroTier resuelve el problema de acceso remoto de forma permanente y sin dependencias de configuración de red externa.

- Los volúmenes persistentes garantizan la integridad de los datos ante cualquier reinicio.

### Qué no se ha podido hacer y por qué

No se realizó la configuración de usuarios y grupos de Nextcloud, ya que el tiempo disponible se dedicó a estabilizar el despliegue y resolver los problemas de red. Esta tarea se traslada al Sprint 4 como primera prioridad.

### Mejoras para el siguiente sprint

- Verificar la conectividad de red al inicio de cada sesión de trabajo antes de comenzar con tareas de despliegue.

- Documentar la configuración exacta de cada contenedor (variables de entorno, puertos, volúmenes) inmediatamente después de su despliegue exitoso.

- Planificar un tiempo de pruebas funcionales al final del sprint antes de darlo por cerrado.

SPRINT 4 CONFIGURACIÓN Y VALIDACIÓN 19 de febrero de 2026 – 12 de marzo de 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 4 |
| Nombre | Configuración y validación |
| Fecha de inicio | 19 de febrero de 2026 |
| Fecha de finalización | 12 de marzo de 2026 |
| Duración | 3,5 semanas |
| Equipo | Daniel Ortiz Mejía · Arnau Sanchez Gomez |
| Sprint anterior | Sprint 3 — Despliegue de servicios (completado) |

2. OBJETIVOS DEL SPRINT

Con Nextcloud desplegado y accesible, este sprint se centra en la configuración funcional del servicio: gestión de usuarios y grupos, configuración de permisos, pruebas de las funcionalidades principales y validación completa del sistema desde el punto de vista del usuario final.

- Crear y configurar los usuarios y grupos del sistema de forma que simulen una estructura empresarial real.

- Configurar carpetas personales por usuario y carpetas compartidas por grupo.

- Verificar que los permisos funcionan correctamente: ningún usuario accede a recursos no autorizados.

- Realizar pruebas funcionales completas: subida, descarga, compartición y sincronización de archivos.

- Probar la persistencia de datos tras reinicios del servidor y los contenedores.

- Verificar el acceso remoto a través de ZeroTier desde diferentes dispositivos y redes.

3. TAREAS PLANIFICADAS

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Acceso al asistente de configuración inicial de Nextcloud | Daniel | Completada |
| Creación del usuario administrador del sistema | Daniel | Completada |
| Configuración de parámetros básicos de Nextcloud (límites de subida, zona horaria) | Daniel | Completada |
| Creación de usuarios de prueba (Daniel, Arnau y usuario adicional) | Conjunto | Completada |
| Configuración de carpetas personales por usuario | Daniel | Completada |
| Configuración de carpetas compartidas entre usuarios | Arnau | Completada |
| Verificación de permisos: acceso denegado a recursos de otros usuarios | Conjunto | Completada |
| Pruebas de subida y descarga de archivos | Arnau | Completada |
| Pruebas de compartición de archivos entre usuarios | Conjunto | Completada |
| Prueba de reinicio del servidor con verificación de persistencia de datos | Daniel | Completada |
| Prueba de acceso remoto mediante ZeroTier desde red exterior | Arnau | Completada |
| Actualización de documentación en GitHub | Daniel | Completada |

4. DESARROLLO TÉCNICO DEL SPRINT

### 4.1 Configuración inicial de Nextcloud

Se accedió a la interfaz web de Nextcloud por primera vez y se completó el asistente de configuración inicial. Se introdujeron las credenciales del usuario administrador, se confirmó la conexión con la base de datos MariaDB (nombre de host: nextcloud_db, base de datos: nextcloud) y se validó que el directorio de datos estaba correctamente vinculado al volumen persistente del servidor. Tras completar el asistente, se realizaron los ajustes básicos del sistema: límite de tamaño máximo de archivo para subida, configuración de la zona horaria y configuración del cliente de caché de memoria.

### 4.2 Gestión de usuarios y grupos

Se crearon los usuarios del sistema siguiendo una estructura que simula la organización de una empresa. Se configuraron los usuarios Daniel Ortiz y Arnau Sanchez como administradores del sistema, y se creó un tercer usuario estándar para pruebas de acceso sin privilegios de administración. Para la presentación del proyecto se tiene previsto crear usuarios adicionales que simulen diferentes perfiles de empleados.

Se verificó que el sistema de permisos funciona correctamente: los usuarios estándar solo pueden ver y modificar sus propios archivos y los recursos que otros usuarios han compartido explícitamente con ellos. El usuario administrador puede gestionar todos los aspectos del sistema desde el panel de administración.

### 4.3 Configuración del sistema de compartición

Se configuró el sistema de carpetas compartidas de Nextcloud para simular un entorno de trabajo colaborativo. Se crearon carpetas de grupo donde varios usuarios pueden subir, modificar y compartir archivos de forma sincronizada. Las pruebas confirmaron que los archivos subidos por un usuario son visibles inmediatamente por los demás usuarios con acceso a la carpeta compartida, sin necesidad de ninguna acción adicional.

### 4.4 Pruebas funcionales y de resistencia

Se realizaron las siguientes pruebas de validación del sistema:

- Subida de archivos de diferentes tipos y tamaños (documentos, imágenes, archivos comprimidos) desde el navegador web.

- Descarga de archivos subidos por otros usuarios desde cuentas diferentes.

- Compartición de archivos individuales mediante enlace externo.

- Reinicio completo del servidor y verificación de que todos los datos persisten correctamente.

- Reinicio de los contenedores Docker desde Portainer y verificación del arranque automático.

- Acceso a Nextcloud desde un dispositivo externo a través de la VPN ZeroTier.

Todas las pruebas se superaron satisfactoriamente. Los datos persisten correctamente ante reinicios. Los contenedores arrancan de forma automática al iniciarse Docker. El acceso remoto por VPN funciona con la misma experiencia de usuario que el acceso local.

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

| Problema | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| Nextcloud mostraba advertencias de configuración en el panel de administración | Ausencia de memoria caché configurada y trabajos cron pendientes | Configuración de APCu como caché de memoria y activación de cron mediante la interfaz de administración de Nextcloud |
| Un usuario podía ver archivos de otro usuario en la vista por defecto | Los archivos de ejemplo de Nextcloud se generan en el directorio raíz compartido | Revisión y corrección de la estructura de carpetas, separando correctamente los directorios personales de los compartidos |

6. AVANCE REAL VS. PLANIFICADO

El sprint se completó íntegramente dentro del período establecido. Todas las tareas planificadas se ejecutaron con éxito. Los resultados de las pruebas funcionales son positivos en todos los aspectos evaluados. El sistema de nube privada MesCloud está completamente operativo como servicio de almacenamiento y compartición de archivos.

Al cierre del Sprint 4, MesCloud es un sistema completamente funcional: Nextcloud desplegado, base de datos conectada, usuarios configurados, permisos verificados y acceso remoto operativo.

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| Nextcloud accesible y sin errores en el panel de administración | ✓ |
| Usuarios creados con roles diferenciados (administrador / estándar) | ✓ |
| Las carpetas compartidas entre usuarios funcionan correctamente | ✓ |
| Los permisos impiden el acceso no autorizado entre usuarios | ✓ |
| Los datos persisten tras reiniciar el servidor y los contenedores | ✓ |
| La subida, descarga y compartición de archivos funciona sin errores | ✓ |
| El acceso remoto mediante ZeroTier funciona correctamente | ✓ |
| Toda la documentación del sprint está actualizada en GitHub | ✓ |

8. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

### Qué se ha conseguido

- MesCloud está completamente operativo como sistema de nube privada.

- La gestión de usuarios y permisos funciona correctamente, simulando un entorno empresarial real.

- Las pruebas funcionales han validado todos los requisitos funcionales del proyecto.

- El acceso remoto mediante ZeroTier permite administrar y usar el sistema desde cualquier ubicación.

### Qué no se ha podido hacer y por qué

No se implementaron aplicaciones adicionales de Nextcloud (Calendar, Talk, etc.) al no estar incluidas en el alcance del proyecto. La configuración de notificaciones por correo electrónico se descartó al no disponer de un servidor SMTP propio en el entorno del proyecto.

### Mejoras para el siguiente sprint

- Preparar el entorno de seguridad (firewall, Fail2ban, DNS) con antelación para no concentrar todo el trabajo al final del proyecto.

- Establecer un procedimiento documentado de pruebas de regresión para verificar que los cambios de configuración no rompen funcionalidades existentes.

SPRINT 5 SEGURIDAD Y DNS 12 de marzo de 2026 – 8 de abril de 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 5 |
| Nombre | Seguridad y DNS |
| Fecha de inicio | 12 de marzo de 2026 |
| Fecha de finalización | 8 de abril de 2026 |
| Duración | 4 semanas |
| Equipo | Daniel Ortiz Mejía · Arnau Sanchez Gomez |
| Sprint anterior | Sprint 4 — Configuración y validación (completado) |

2. OBJETIVOS DEL SPRINT

Con el servicio principal funcionando correctamente, este sprint está dedicado a reforzar la seguridad del sistema y mejorar la accesibilidad interna mediante un DNS local. Los objetivos son proteger el servidor ante accesos no autorizados, implementar un sistema de copias de seguridad robusto y facilitar el acceso a Nextcloud mediante un nombre de dominio interno en lugar de una IP y puerto.

- Instalar y configurar FIREWALL DE OMV como firewall del sistema, definiendo reglas explícitas de apertura de puertos.

- Instalar y configurar Fail2ban en OpenMediaVault para proteger el servicio SSH y la interfaz web de OMV.

- Desplegar AdGuard Home como servidor DNS local para resolución de nombres internos.

- Implementar un sistema de copias de seguridad de los datos de Nextcloud.

- Evaluar la viabilidad de implementar HTTPS con Let's Encrypt en el entorno actual.

- Investigar y evaluar la implementación de LDAP para la autenticación centralizada.

3. TAREAS PLANIFICADAS

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Auditoría de puertos abiertos en el servidor | Daniel | Completada |
| Instalación y configuración de FIREWALL DE OMV con reglas de firewall | Arnau | Completada |
| Instalación de Fail2ban en OpenMediaVault | Arnau | Completada |
| Configuración de Fail2ban para protección SSH y panel OMV | Arnau | Completada |
| Investigación de implementación de HTTPS con Let's Encrypt | Arnau | Completada |
| Prueba de configuración de HTTPS con Nginx Proxy Manager | Arnau | Parcial |
| Investigación sobre LDAP y viabilidad de implementación | Daniel | Completada |
| Implementación parcial de LDAP en Nextcloud | Daniel | Parcial |
| Instalación de AdGuard Home como DNS local | Arnau | Completada |
| Configuración de registros DNS para Nextcloud | Arnau | Completada |
| Configuración del backup de datos de Nextcloud desde OMV | Daniel | Completada |
| Verificación de backups de la base de datos MariaDB | Daniel | Completada |
| Actualización de documentación en GitHub | Conjunto | Completada |

4. DESARROLLO TÉCNICO DEL SPRINT

### 4.1 Configuración del firewall FIREWALL DE OMV

Se realizó una auditoría previa de los puertos en uso en el servidor antes de configurar el firewall, identificando todos los servicios activos y sus puertos correspondientes. A continuación se configuró FIREWALL DE OMV con una política de denegación por defecto (deny incoming, allow outgoing) y se abrieron únicamente los puertos necesarios para el funcionamiento del sistema:

| Puerto | Protocolo | Servicio | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | SSH | Acceso de administración remota |
| 53 | TCP/UDP | DNS (AdGuard Home) | Resolución de nombres internos |
| 8181 | TCP | OpenMediaVault Web | Administración del servidor NAS |
| 8080 | TCP | Nextcloud | Acceso al servicio de nube privada |
| 9000 | TCP | Portainer | Gestión de contenedores Docker |

Tras aplicar las reglas, se verificó que todos los servicios seguían siendo accesibles y que los puertos no listados respondían con conexión rechazada.

### 4.2 Instalación y configuración de Fail2ban

Fail2ban se instaló directamente en el sistema operativo OpenMediaVault, ya que su función es proteger los servicios del host (SSH y panel web de OMV), no los servicios en contenedores. Se configuraron dos jails: una para el servicio SSH, que bloquea automáticamente la IP de origen tras cinco intentos de autenticación fallidos en un período de diez minutos, y otra para la interfaz web de OMV, con umbrales similares. El tiempo de bloqueo se configuró en una hora, transcurrida la cual la IP queda desbloqueada automáticamente. Se verificó el funcionamiento realizando intentos de autenticación fallidos deliberados y comprobando que la IP fue bloqueada según la configuración.

### 4.3 DNS local con AdGuard Home

Se desplegó AdGuard Home como contenedor Docker en Portainer, expuesto en el puerto 53 del servidor para la resolución DNS y en el puerto 3000 para su interfaz web de administración. Se configuraron los registros DNS locales necesarios para que los dispositivos de la red puedan acceder a Nextcloud y a los servicios del servidor mediante nombres de dominio internos en lugar de especificar la IP y el puerto manualmente. Los clientes de la red configuran como servidor DNS primario la IP del servidor (192.168.22.199), lo que redirige sus consultas DNS a AdGuard Home.

### 4.4 Sistema de copias de seguridad

Se configuró un sistema de backup en dos niveles. El primer nivel consiste en el sistema de backup nativo de OpenMediaVault, que realiza copias periódicas del sistema de archivos del servidor (incluyendo los volúmenes de datos de Nextcloud) hacia el tercer disco dedicado al almacenamiento de backups. El segundo nivel utiliza la funcionalidad de backup integrada en Nextcloud, que permite exportar la configuración de la aplicación y los metadatos de los usuarios de forma programada. Ambos sistemas funcionan de forma independiente, lo que garantiza la recuperación del sistema ante diferentes tipos de fallo.

### 4.5 Evaluación de HTTPS con Let's Encrypt

Se realizaron pruebas de configuración de HTTPS utilizando Let's Encrypt a través de Nginx Proxy Manager. La implementación de HTTPS con Let's Encrypt requiere que el servidor sea accesible desde internet con un nombre de dominio público registrado, ya que el proceso de validación de dominio de Let's Encrypt (challenge HTTP-01 o DNS-01) necesita que los servidores de Let's Encrypt puedan resolver y alcanzar el dominio. Al no disponer de un dominio público ni de acceso abierto desde internet (el servidor solo es accesible desde la red interna y desde ZeroTier), el proceso de emisión del certificado no pudo completarse. Se documentó la causa técnica y se determinó que la implementación de HTTPS quedaría pospuesta para un entorno con dominio público disponible, sin que esto afecte a la seguridad del sistema dentro de su entorno de uso actual, que es exclusivamente intranet.

### 4.6 Evaluación de LDAP

Se investigó la integración de un servidor LDAP (OpenLDAP) con Nextcloud para centralizar la autenticación de usuarios. La investigación incluyó el análisis de la arquitectura necesaria (servidor LDAP como contenedor Docker adicional, plugin LDAP en Nextcloud, esquema de usuarios), la configuración de la integración y el flujo de autenticación. Se realizó una implementación parcial que llegó hasta la conexión entre Nextcloud y el servidor LDAP, pero la configuración completa del esquema de usuarios y la migración de cuentas existentes a LDAP no pudo completarse en el tiempo disponible del sprint. Dado que el sistema de usuarios nativo de Nextcloud cumple plenamente los requisitos del proyecto y que LDAP solo tendría valor real en un entorno con múltiples servicios que necesiten autenticación centralizada, se decidió no incluir LDAP en el alcance final del proyecto, documentando la investigación como base para una futura expansión.

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

| Problema | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| Let's Encrypt no puede emitir certificado SSL | El servidor no tiene dominio público ni es accesible desde internet (requisito de validación de Let's Encrypt) | Documentación de la causa técnica. HTTPS queda pospuesto para entorno con dominio público. Se mantiene HTTP en la red interna. |
| LDAP no se completó en el sprint | La configuración del esquema de usuarios y migración requería más tiempo del disponible | Implementación parcial documentada. Se descarta para el alcance actual del proyecto. |
| FIREWALL DE OMV bloqueó accidentalmente el acceso a Portainer | El puerto 9000 no estaba en la lista inicial de puertos permitidos | Adición de la regla de apertura del puerto 9000 en FIREWALL DE OMV y verificación del acceso |
| AdGuard Home en el puerto 53 generaba conflicto con el DNS del sistema | El sistema operativo ya usaba el puerto 53 internamente para la resolución DNS | Desactivación del servicio DNS del sistema operativo y delegación completa a AdGuard Home |

6. AVANCE REAL VS. PLANIFICADO

| Tarea planificada | Estado real | Observación |
| --- | --- | --- |
| FIREWALL DE OMV configurado con reglas de firewall | Completado | Todos los puertos definidos y verificados |
| Fail2ban instalado y operativo | Completado | Jails SSH y OMV configurados y probados |
| DNS local con AdGuard Home | Completado | Registros DNS internos funcionando |
| Sistema de backup de datos | Completado | Backup en OMV + backup nativo de Nextcloud |
| HTTPS con Let's Encrypt | No completado | Requiere dominio público — fuera del alcance actual |
| LDAP integrado con Nextcloud | Parcialmente investigado | Implementación descartada por prioridades del sprint |

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| FIREWALL DE OMV activo con política deny por defecto y puertos necesarios abiertos | ✓ |
| Fail2ban activo con jail SSH configurado y probado | ✓ |
| AdGuard Home desplegado y respondiendo consultas DNS internas | ✓ |
| Registros DNS internos para Nextcloud configurados y funcionales | ✓ |
| Sistema de backup de datos activo y programado | ✓ |
| Backup de Nextcloud verificado mediante prueba de restauración | ✓ |
| Documentación de la evaluación de HTTPS redactada | ✓ |
| Documentación de la investigación de LDAP redactada | ✓ |

8. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

### Qué se ha conseguido

- El servidor cuenta con una capa de seguridad activa: firewall FIREWALL DE OMV con política restrictiva y Fail2ban para protección ante intentos de acceso no autorizados.

- AdGuard Home proporciona resolución DNS interna, mejorando la accesibilidad de los servicios para los usuarios de la red local.

- El sistema de copias de seguridad garantiza la recuperación de los datos ante un fallo del sistema.

- La investigación de HTTPS y LDAP aporta valor documental al proyecto y establece una hoja de ruta para futuras expansiones.

### Qué no se ha podido hacer y por qué

- HTTPS con Let's Encrypt: requiere un dominio público y acceso desde internet, condiciones no disponibles en el entorno de desarrollo del proyecto.

- LDAP: la implementación completa requería más tiempo del disponible en el sprint. Se descarta para el alcance actual al no ser un requisito funcional crítico dado que el sistema de usuarios nativo de Nextcloud cubre plenamente las necesidades del proyecto.

### Mejoras para el siguiente sprint

- Dedicar el Sprint 6 a verificar exhaustivamente el funcionamiento conjunto de todos los componentes implementados.

- Preparar la demostración práctica del proyecto con un flujo de usuario completo y ensayado.

- Revisar y consolidar toda la documentación generada a lo largo del proyecto.

SPRINT 6 REVISIÓN FINAL Y ENTREGA 8 de abril de 2026 – 27 de abril de 2026

1. IDENTIFICACIÓN DEL SPRINT

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Número de sprint | Sprint 6 |
| Nombre | Revisión final y entrega |
| Fecha de inicio | 8 de abril de 2026 |
| Fecha de finalización | 27 de abril de 2026 |
| Duración | 3 semanas |
| Equipo | Daniel Ortiz Mejía · Arnau Sanchez Gomez |
| Sprint anterior | Sprint 5 — Seguridad y DNS (completado) |
| Presentación del proyecto | 15 de mayo de 2026 |

2. OBJETIVOS DEL SPRINT

Este sprint de cierre tiene como objetivo garantizar que el sistema está completamente estable, libre de errores conocidos y listo para ser presentado al tribunal. Se realizará un ciclo completo de verificación de todos los servicios, se corregirán los problemas detectados, se finalizará la documentación del proyecto y se preparará la demostración práctica.

- Verificar el correcto funcionamiento de todos los servicios desplegados (Nextcloud, MariaDB, AdGuard Home, Portainer, Nginx, Fail2ban, FIREWALL DE OMV).

- Resolver el problema pendiente de DNS que impedía el acceso a Nextcloud por nombre de dominio.

- Realizar un ciclo completo de prueba de usuario desde cero: registro, subida de archivos, compartición y descarga.

- Crear usuarios adicionales para la demostración del proyecto en la presentación.

- Elaborar el guion de la demostración práctica con el flujo de usuario que se mostrará al tribunal.

- Preparar el borrador de la presentación con los puntos técnicos clave del proyecto.

- Revisar, completar y consolidar toda la documentación generada a lo largo del proyecto.

3. TAREAS PLANIFICADAS

| Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- |
| Verificación del estado de todos los contenedores en Portainer | Conjunto | Completada |
| Revisión del panel de administración de Nextcloud (advertencias y errores) | Daniel | Completada |
| Diagnóstico y resolución del problema de DNS (AdGuard Home) | Arnau | Completada |
| Verificación de reglas FIREWALL DE OMV y estado de Fail2ban | Daniel | Completada |
| Prueba completa de ciclo de usuario: login → subida → compartición → descarga | Arnau | Completada |
| Creación de usuarios adicionales para la demostración | Daniel | Completada |
| Elaboración del guion de la demostración práctica | Conjunto | Completada |
| Preparación del borrador de la presentación | Daniel | Completada |
| Revisión y consolidación de la documentación del proyecto | Daniel | Completada |
| Actualización final del repositorio GitHub | Arnau | Completada |
| Ensayo de la demostración práctica completa | Conjunto | Completada |

4. DESARROLLO TÉCNICO DEL SPRINT

### 4.1 Resolución del problema de DNS

Al inicio del sprint se identificó que AdGuard Home no estaba respondiendo correctamente a las consultas DNS de los clientes de la red. Tras un proceso de diagnóstico, se determinó que el problema era una configuración incorrecta en el archivo de resolución de nombres del sistema operativo del servidor, que no apuntaba a AdGuard Home como servidor DNS primario para el propio servidor. Esto generaba un bucle de resolución que impedía que AdGuard Home obtuviese las respuestas upstream correctamente. La solución consistió en modificar el archivo de configuración DNS del sistema operativo del servidor para que apuntase al proceso local de AdGuard Home, garantizando que el servidor procesa sus propias consultas DNS a través de AdGuard Home antes de elevarlas a los servidores DNS upstream.

### 4.2 Ajustes en la interfaz de Nextcloud

Durante la revisión del panel de administración de Nextcloud se identificaron algunas advertencias de configuración: ausencia de cabeceras de seguridad HTTP recomendadas (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options) y una advertencia sobre la ausencia de HTTPS. Las cabeceras de seguridad se configuraron en Nginx Proxy Manager, añadiendo las cabeceras recomendadas a las respuestas HTTP del servidor. La advertencia de HTTPS se documenta como conocida, ya que su implementación requiere un dominio público, condición fuera del alcance del proyecto.

### 4.3 Ciclo de prueba completo

Se realizó un ciclo de prueba completo que simula el uso real del sistema por parte de un empleado de la empresa. El ciclo incluye: acceso a Nextcloud mediante el nombre DNS interno configurado en AdGuard Home, inicio de sesión con un usuario estándar, subida de un archivo desde el navegador, compartición del archivo con otro usuario mediante un enlace interno, acceso al archivo compartido desde la cuenta del segundo usuario, descarga del archivo y verificación de la integridad. El ciclo se completó sin errores en todos los pasos. Se verificó también el mismo ciclo a través de la VPN ZeroTier, con resultados igualmente satisfactorios.

### 4.4 Preparación de la demostración

Se elaboró el guion de la demostración práctica que se realizará durante la presentación al tribunal. La demostración sigue el siguiente flujo:

| Paso | Acción | Objetivo de la demostración |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acceso a Nextcloud mediante nombre DNS interno | Mostrar la resolución DNS local configurada |
| 2 | Inicio de sesión como usuario estándar | Mostrar el sistema de autenticación de usuarios |
| 3 | Subida de un archivo desde el navegador | Mostrar la funcionalidad de almacenamiento |
| 4 | Compartición del archivo con otro usuario | Mostrar la colaboración entre usuarios |
| 5 | Acceso al archivo desde la cuenta del segundo usuario | Verificar el sistema de permisos y compartición |
| 6 | Acceso al panel de administración de OpenMediaVault | Mostrar la gestión del servidor NAS |
| 7 | Visualización del estado de los discos en OMV | Mostrar la arquitectura de almacenamiento |
| 8 | Acceso a Portainer y visualización de los contenedores | Mostrar la arquitectura de contenedores Docker |
| 9 | Visualización de los logs de Fail2ban | Mostrar el sistema de seguridad activo |

5. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

| Problema | Causa | Solución aplicada |
| --- | --- | --- |
| DNS no resolvía correctamente los nombres internos | Configuración incorrecta del resolver DNS en el sistema operativo del servidor (apuntaba a sí mismo en bucle) | Corrección del archivo de configuración DNS del SO para apuntar al proceso local de AdGuard Home en el puerto correcto |
| Nextcloud mostraba advertencias de cabeceras de seguridad HTTP | Cabeceras de seguridad no configuradas en Nginx Proxy Manager | Adición de las cabeceras HSTS, X-Frame-Options y X-Content-Type-Options en la configuración de Nginx Proxy Manager |

6. AVANCE REAL VS. PLANIFICADO

El sprint se completó íntegramente. El problema de DNS, que fue la incidencia principal del sprint, se resolvió con éxito con el apoyo del tutor del proyecto, quien ayudó a identificar la causa raíz del problema de configuración del resolver del sistema operativo. Todos los servicios están operativos y verificados al cierre del sprint.

| Tarea planificada | Estado real |
| --- | --- |
| Verificación completa de todos los servicios | Completado — todos los servicios operativos |
| Resolución del problema de DNS | Completado — DNS funcional con AdGuard Home |
| Ciclo de prueba completo de usuario | Completado — sin errores en ningún paso |
| Usuarios adicionales para la demostración | Completado |
| Guion de demostración práctica | Completado |
| Borrador de presentación | Completado |
| Revisión y consolidación de la documentación | Completado |

7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

| Criterio | Estado |
| --- | --- |
| Todos los contenedores Docker en estado 'running' sin errores | ✓ |
| DNS local (AdGuard Home) resuelve correctamente los nombres internos | ✓ |
| Nextcloud accesible por nombre DNS desde la red local | ✓ |
| Ciclo completo de usuario ejecutado sin errores | ✓ |
| FIREWALL DE OMV activo y Fail2ban operativo al cierre del sprint | ✓ |
| Guion de demostración elaborado y ensayado | ✓ |
| Borrador de presentación completado | ✓ |
| Documentación del proyecto revisada y consolidada en GitHub | ✓ |

8. REVISIÓN Y RETROSPECTIVA

### Qué se ha conseguido

- El sistema MesCloud está completamente operativo, estable y verificado en todos sus componentes.

- El problema de DNS que persistía del sprint anterior se ha resuelto definitivamente.

- La demostración práctica está diseñada y ensayada, con un flujo de usuario que muestra de forma clara las capacidades del sistema.

- La documentación del proyecto está completa y consolidada, reflejando fielmente el trabajo realizado a lo largo de los seis sprints.

### Qué no se ha podido hacer y por qué

No se implementaron funcionalidades adicionales de Nextcloud (aplicaciones extra, notificaciones por correo, etc.) ya que el sprint se centró en estabilizar y verificar el sistema existente en lugar de añadir nuevas funcionalidades. Esta decisión es correcta en un sprint de cierre, donde la prioridad es la fiabilidad del entregable final.

### Reflexión final del proyecto

MesCloud ha pasado de ser una idea en papel a un sistema de nube privada completamente funcional en seis sprints de trabajo. El proyecto ha permitido al equipo desarrollar competencias técnicas reales en administración de sistemas Linux, gestión de contenedores Docker, configuración de servicios de red y ciberseguridad básica.

Los principales aprendizajes del proyecto son la importancia de la planificación técnica previa para evitar improvisaciones en la implementación, la necesidad de documentar los procesos en tiempo real y no a posteriori, y la utilidad de la metodología ágil para adaptar el alcance del proyecto de forma controlada ante imprevistos técnicos como los problemas de red o la inviabilidad de HTTPS sin dominio público.

El resultado final es un sistema de almacenamiento en nube privada que cumple todos los objetivos funcionales del proyecto: almacenamiento centralizado, gestión de usuarios con permisos, acceso desde múltiples dispositivos, administración remota segura y copias de seguridad automatizadas.

# 3. Estado final del sistema

## 3.1 Servicios desplegados y operativos

| Servicio | Tecnología | Puerto | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema operativo NAS | OpenMediaVault 8.0.7 | 8181 | Operativo |
| Gestión de contenedores | Portainer CE | 9000 | Operativo |
| Nube privada | Nextcloud (última versión estable) | 8080 | Operativo |
| Base de datos | MariaDB (contenedor) | Red interna | Operativo |
| Proxy inverso | Nginx Proxy Manager | 80 / 81 | Operativo |
| DNS local | AdGuard Home | 53 / 3000 | Operativo |
| Acceso remoto | ZeroTier VPN | Red superpuesta | Operativo |
| Firewall | FIREWALL DE OMV | N/A | Activo |
| Protección ante intrusiones | Fail2ban | N/A | Activo |
| Copias de seguridad | OMV Backup + Nextcloud Backup | N/A | Activo |

## 3.2 Funcionalidades verificadas

- Almacenamiento y gestión de archivos desde navegador web.

- Compartición de archivos entre usuarios mediante enlaces internos.

- Gestión de usuarios con roles diferenciados (administrador / estándar).

- Acceso al sistema desde la red local mediante nombre DNS interno.

- Acceso al sistema desde red externa mediante VPN ZeroTier.

- Persistencia de datos ante reinicios del servidor y de los contenedores.

- Copias de seguridad automatizadas de los datos del sistema.

- Protección del servidor ante intentos de acceso no autorizados (FIREWALL DE OMV + Fail2ban).

## 3.3 Funcionalidades fuera de alcance

| Funcionalidad | Motivo de exclusión | Viabilidad futura |
| --- | --- | --- |
| HTTPS con certificado SSL | Requiere dominio público y acceso desde internet (Let's Encrypt) | Alta — implementable con un dominio registrado |
| Autenticación LDAP centralizada | Requiere múltiples servicios que compartan autenticación para justificar su complejidad | Alta — documentación de implementación disponible |
| Notificaciones por correo | Requiere servidor SMTP propio o cuenta de correo dedicada | Media — configurable con cuenta SMTP externa |
| Aplicaciones adicionales de Nextcloud (Calendar, Talk) | Fuera del alcance definido en el Sprint 1 | Alta — instalables desde el App Store de Nextcloud |