[FECHA]

DANIEL ORTIZ MEJÍA Y ARNAU SANCHEZ GOMEZ

MESCLOUD

ALMACENAMIENTO LOCAL

Definición del Proyecto:

El proyecto consiste en crear un servicio de almacenamiento en la nube privado para una empresa ficticia, utilizando Nextcloud instalado como docker en un servidor con el sistema operativo open mediavault. Su finalidad es ofrecer una alternativa segura, controlada y funcional a servicios como Google Drive o Dropbox, permitiendo almacenar, compartir y sincronizar archivos desde cualquier dispositivo.

Descripción del proyecto

El proyecto desarrolla la implementación de un sistema de cloud privado mediante la instalación y configuración de la plataforma Nextcloud en un servidor openmediavaul. Este servicio permitirá a los empleados de una empresa ficticia almacenar, sincronizar y compartir archivos de forma segura, garantizando el acceso desde diferentes dispositivos y mejorando la colaboración interna.

Para conseguirlo, se instalarán todos los componentes necesarios, necesitamos un servidor con openmediavault e instalar nextcloud con docker, incluyendo también instalar todo lo necesario para que funcione todo con permisos, backups y sistema de usuarios con carpetas personales… andemas instalar todo para proteger las comunicaciones. También se crearán usuarios, grupos y permisos, asegurando que cada empleado tenga acceso únicamente a los recursos autorizados.

El proyecto incluirá medidas de seguridad como firewall con UFW, cifrado SSL mediante Let’s Encrypt, protección contra intrusiones con Fail2ban y un sistema de copias de seguridad automáticas tanto del directorio de datos como de la base de datos. Se configurarán clientes de Nextcloud en equipos Windows y dispositivos móviles para garantizar el uso real del sistema por parte de los usuarios.

El resultado final será un servicio de nube privada totalmente funcional, accesible desde dentro y fuera de la red, con usuarios definidos, permisos correctamente configurados, aplicaciones adicionales según las necesidades y documentación completa del proceso de instalación, administración y uso.

Estudio de mercado

Actualmente, las empresas utilizan servicios como Google Drive, Dropbox o OneDrive para el almacenamiento y la colaboración en la nube. Sin embargo, estos servicios dependen de servidores externos y no ofrecen control total sobre los datos. Nextcloud surge como una alternativa de software libre que permite implementar una nube privada, ofreciendo:

- Control absoluto de los datos, ya que se alojan en infraestructura propia.

- Coste reducido, al no requerir licencias asociadas a servicios comerciales.

- Flexibilidad y personalización, permitiendo añadir aplicaciones adicionales.

- Privacidad y cumplimiento legal, ya que los datos no salen de la organización.

Este proyecto demuestra cómo una empresa puede disponer de un servicio de cloud propio, seguro y funcional sin depender de terceros.

Requisitos :

Para implementar el servidor Nextcloud se necesitan los siguientes recursos técnicos:

Técnicos

PC O SERVIDOR:

- Hardware mínimo recomendado

- 4 GB de memoria RAM (recomendado 8 GB para un mejor rendimiento).

- 2 a 4 núcleos de CPU, suficientes para procesos web, base de datos y sincronización de archivos.

- 50 GB de almacenamiento mínimo, idealmente 100 GB o más, dependiendo de la cantidad de usuarios y archivos.

- Conectividad estable a Internet, necesaria para acceso remoto, sincronización y certificados SSL.

Software

- Sistema operativo: Ubuntu Server (versión LTS recomendada).

- Servidor web: Apache o Nginx.

- Base de datos: MariaDB

- Lenguaje de servidor: PHP con módulos necesarios para Nextcloud.

- Certificados SSL: Let’s Encrypt para HTTPS.

- Firewall: UFW para control de puertos y tráfico.

- Herramientas de seguridad: Fail2ban para proteger contra intentos de intrusión.

- Sistema de copias de seguridad:

  - Backup automático del directorio de datos de Nextcloud.

  - Backup automático de la base de datos.

Servicios adicionales requeridos

- Sistema de sincronización: Clientes de Nextcloud instalados en equipos Windows y dispositivos móviles.

- DNS / Dominio, necesario para acceder al servicio desde fuera de la red.

- Cron jobs configurados para tareas internas de Nextcloud.

Humanos

### Conocimientos y habilidades necesarias

- Administración del sistema operativo Linux, especialmente Ubuntu Server.

- Instalación y configuración de servidores web (Apac	he/Nginx).

- Gestión de bases de datos (MariaDB).

- Conocimientos en protocolos de red, puertos, DNS y firewall (UFW).

- Habilidad para implementar medidas de seguridad, como SSL y Fail2ban.

- Gestión de usuarios, permisos y grupos dentro de Nextcloud.

- Capacidad para documentar el proceso de instalación, configuración y administración del sistema.

- Conocimientos básicos de mantenimiento del servidor a largo plazo (actualizaciones, monitorización, backups).

Organizativos

- Administrador de sistemas o técnico en redes.

- Personal de soporte para instalación de clientes en Windows y móviles.

- Responsable de seguridad informática para supervisar políticas y accesos.

Esquema arquitectura

Planificación

Sprint 1 – Análisis y diseño

Identificación del sprint

- Nombre o número del sprint: Sprint 1

- Fechas de inicio y de finalización. 27/11/25 hasta 12/01/26

- Daniel y Arnau

Objetivos del sprint

Tener completamente claro qué se va a hacer, cómo y con qué recursos.

Tareas planificadas:

Daniel: En este primer sprint me encargaré de realizar una documentación explicando cada uno de los servicios que necesitaremos para este proyecto, cada componente a instalar en el servidor y explicar por qué y paraque servicios se van a instalar

Arnau: Planificar la seguridad del servidor

Se encargará de hacer una documentación de todo lo necesario para darle seguridad a nuestro servidor todo lo que se instalará, el porqué y cómo

Lista de tareas a realizar:

- Definir alcance del proyecto

- Elegir sistema operativo (openmediavault)

- Requisitos de hardware y red

- Crear arquitectura inicial

- Decidir qué servicios se van a instalar (Apache, MariaDB, PHP…)

- Planificación de seguridad (firewall, HTTPS, backups,fail2ban)

- Reparto final de tareas

- Crear repositorio o sistema de almacenamiento del proyecto

## Seguimiento del Sprint 1

El primer sprint del proyecto ha sido principalmente un sprint de planificación y preparación, sirviendo como base para el correcto desarrollo de los siguientes sprints. Al tratarse del inicio del proyecto, el ritmo de trabajo ha sido más tranquilo y enfocado en la organización general del equipo y del proyecto.

Durante este sprint se han definido las tareas principales que deberán realizarse a lo largo del proyecto, así como los roles y responsabilidades de cada miembro del grupo, con el objetivo de repartir el trabajo de forma equilibrada y eficiente.

Además, se ha realizado la organización del tablero de Trello, estructurándolo de manera que sea funcional y fácil de usar en los próximos sprints. Se han creado las listas necesarias para el seguimiento de tareas (pendientes, en proceso y finalizadas), dejando preparado el entorno de trabajo colaborativo.

Por último, se han llevado a cabo pruebas iniciales del entorno técnico que se utilizará en el proyecto. Estas pruebas han incluido:

- Verificación del correcto funcionamiento del hardware, como los discos duros que se utilizarán.

- Comprobación del servidor y de la infraestructura de red, asegurando que responden correctamente.

- Pruebas de instalación del sistema operativo, confirmando que se puede instalar sin problemas y que cumple con los requisitos necesarios para el propósito del proyecto.

Estas pruebas iniciales han permitido detectar posibles problemas desde el inicio y asegurar una base estable para el desarrollo futuro.

## Revisión y retrospectiva

### Qué se ha conseguido

Durante este primer sprint se han alcanzado todos los objetivos planteados inicialmente. En concreto, se ha conseguido:

- Definir la idea inicial del proyecto y su enfoque general.

- Planificar el desarrollo del proyecto, distribuyendo el trabajo a lo largo de los distintos sprints.

- Elaborar la documentación inicial relacionada con los sistemas y herramientas que se utilizarán.

- Realizar pruebas preliminares para verificar que el sistema operativo y el hardware seleccionados son adecuados para el proyecto.

En general, los resultados obtenidos en este sprint han sido satisfactorios y han permitido establecer una base sólida para el resto del proyecto.

### Qué no se ha podido hacer y por qué

No se ha identificado ninguna tarea pendiente en este sprint. Todos los objetivos propuestos se han podido completar dentro del tiempo establecido.

### Qué se puede mejorar en el siguiente sprint

De cara al siguiente sprint, se considera necesario mejorar la eficiencia en la gestión del tiempo. En este primer sprint el ritmo de trabajo ha sido más relajado, lo cual es comprensible al tratarse de la fase inicial, pero en los próximos sprints será importante optimizar el tiempo y mantener un ritmo de trabajo más constante para cumplir los plazos establecidos.

# Sprint 2 – Preparación del entorno

## 1️ Identificación del sprint

- Nombre del sprint: Sprint 2 – Preparación del entorno

- Fechas: del 12 de enero al 29 de enero

- Equipo responsable:

  - Daniel

  - Arnau

## 2 Objetivos del sprint

El objetivo principal de este sprint es preparar y dejar operativo el entorno base del servidor, sobre el cual se desplegarán los servicios del proyecto en los siguientes sprints.

Durante este sprint se pretende:

- Instalar y configurar el sistema operativo OpenMediaVault.

- Preparar el entorno de almacenamiento y red del servidor.

- Instalar Docker y la herramienta de gestión Portainer.

- Crear documentación técnica detallada de todos los procesos realizados.

- Analizar y decidir la herramienta más adecuada para la gestión de contenedores (Docker Compose o Portainer).

- Introducir el uso de GitHub como repositorio del proyecto.

- Mantener la organización y seguimiento de tareas mediante Trello.

Este sprint es clave, ya que establece la base técnica sobre la que se desarrollará el resto del proyecto.

## 3️ Tareas planificadas

### Lista de tareas a realizar

- Documentación previa del proceso de instalación del sistema operativo.

- Instalación del sistema operativo OpenMediaVault.

- Configuración inicial de OpenMediaVault.

- Instalación del complemento OpenMediaVault Extras.

- Instalación del motor de contenedores Docker.

- Preparación del almacenamiento y volúmenes necesarios para contenedores.

- Investigación y comparación entre Docker Compose y Portainer.

- Decisión final sobre la herramienta de gestión de contenedores.

- Organización y seguimiento de tareas mediante Trello.

- Planificación de la estructura del repositorio GitHub.

- Creación del repositorio en GitHub.

- Subida de la documentación y archivos iniciales al repositorio.

## 4️ Responsable de cada tarea

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Documentación previa de instalación del SO | Arnau |
| Instalación de OpenMediaVault | Daniel |
| Configuración inicial de OpenMediaVault | Daniel |
| Documentación de como instalar OMV Extras | Arnau |
| Instalación de OpenMediaVault Extras | Daniel |
| Instalación de Docker | - |
| Instalación y acceso a Portainer | - |
| Preparación de volúmenes y almacenamiento | Arnau |
| Investigación Docker Compose vs Portainer | Daniel |
| Decisión técnica de la herramienta | Trabajo conjunto |
| Gestión del Trello | Trabajo conjunto |
| Planificación del repositorio GitHub | Arnau |
| Creación del repositorio GitHub | Arnau |
| Subida de archivos y documentación | Arnau |

## 5️ Documentación de la preparación

Durante este sprint se ha elaborado documentación técnica detallada con el objetivo de dejar constancia clara y reproducible de todos los procesos realizados.

### Documentación realizada

- Documentación del proceso de instalación del sistema operativo

  - Guía paso a paso.

  - Explicación del porqué de cada decisión (particiones, red, usuario, etc.).

  - Objetivo: permitir repetir la instalación en otro entorno si fuera necesario.

- Documentación de instalación y configuración inicial de OpenMediaVault

  - Acceso al panel web.

  - Configuración básica del sistema.

  - Gestión inicial de almacenamiento.

- Documentación de OpenMediaVault Extras

  - Instalación del complemento.

  - Función del plugin dentro del proyecto.

  - Relación con Docker y Portainer.

- Documentación inicial sobre Docker

  - Conceptos básicos (contenedores, volúmenes, imágenes).

  - Relación entre Docker y Portainer.

- Documentación de análisis Docker Compose vs Portainer

  - Ventajas e inconvenientes de cada herramienta.

  - Justificación técnica de la decisión final.

  - Adecuación al nivel del proyecto y al ciclo formativo.

- Documentación de integración de GitHub

  - Planificación de carpetas del repositorio.

  - Organización de la documentación.

  - Procedimiento de creación y subida de archivos.

## 6️ Criterios de aceptación

Para considerar el Sprint 2 como finalizado correctamente, deben cumplirse los siguientes criterios:

- OpenMediaVault está instalado y accesible desde su interfaz web.

- El sistema dispone de configuración básica de red funcional.

- Docker está instalado y operativo en el servidor.

- Portainer está instalado y accesible desde navegador.

- Se ha realizado una comparación técnica entre Docker Compose y Portainer.

- Se ha justificado y documentado la elección final de Portainer.

- El repositorio GitHub está creado y estructurado correctamente.

- Toda la documentación del sprint está subida a GitHub.

- Las tareas del sprint están reflejadas y cerradas en Trello.

Si cualquiera de estos puntos no se cumple, el sprint se considera incompleto.

Seguimiento del Sprint 2

Registro de problemas encontrados y cómo se han resuelto

En general, el segundo sprint ha tenido un desarrollo positivo. Aunque no se han obtenido resultados perfectos, se ha logrado avanzar de forma significativa en el proyecto. A lo largo del sprint han surgido algunos problemas técnicos que han retrasado ciertas tareas, pero todos ellos han sido gestionados y resueltos correctamente.

Uno de los principales problemas encontrados fue la pérdida de la contraseña del usuario administrador del servidor, lo que impidió el acceso al sistema durante un periodo de tiempo. Para solucionarlo, se realizaron los procedimientos necesarios de recuperación de credenciales, lo que permitió volver a acceder al servidor y continuar con el trabajo.

Otro problema relevante fue que la imagen ISO del sistema operativo que se estaba utilizando para la instalación se encontraba corrompida, provocando errores durante el proceso de instalación. Este inconveniente se resolvió descargando nuevamente la ISO desde una fuente fiable y verificando su integridad antes de volver a iniciar la instalación.

Avance real vs avance planificado

Durante este sprint se ha conseguido completar la gran mayoría de las tareas planificadas. Las tareas que no se han podido finalizar no han sido debido a una mala gestión del tiempo, sino principalmente a los problemas técnicos surgidos durante el proceso de instalación y configuración del sistema, que han requerido más tiempo del previsto para su resolución.

Revisión y retrospectiva

Qué se ha conseguido

A pesar de las dificultades encontradas, durante este sprint se han alcanzado logros importantes para el proyecto:

- Se ha conseguido instalar definitivamente el sistema operativo en el servidor tras varios intentos, estableciendo este sistema como la versión final que se utilizará en el proyecto, sin necesidad de futuras reinstalaciones.

- Se han realizado todas las configuraciones iniciales del sistema, incluyendo la configuración de red y otros parámetros básicos necesarios para su correcto funcionamiento.

- Se ha creado el repositorio de GitHub del proyecto, estableciendo un sistema de control de versiones para el código y la documentación.

- Se ha continuado con la gestión y seguimiento de tareas mediante Trello, manteniendo el proyecto organizado.

- Se ha logrado instalar Docker en el servidor, así como OpenMediaVault Extras, un complemento necesario para ampliar las funcionalidades del sistema y permitir el correcto funcionamiento de los servicios.

- Aunque no se ha podido instalar Portainer, se ha elaborado una documentación completa sobre qué es Portainer, su funcionamiento y una comparativa entre Docker y otras soluciones, lo que facilitará su futura implementación.

- Este sprint ha tenido un fuerte enfoque en la investigación y elaboración de documentación, analizando paso a paso cómo realizar cada una de las tareas técnicas.

- Se ha desarrollado la documentación sobre la planificación de la división de los discos duros, definiendo cómo se gestionará el almacenamiento y el sistema de copias de seguridad (backups).

Qué no se ha podido hacer y por qué

Las tareas que no se han podido completar durante este sprint son:

- La instalación de Portainer en el servidor.

- La configuración definitiva de los discos duros para almacenamiento y backups.

Estas tareas no se han podido realizar debido al tiempo adicional invertido en la resolución de problemas técnicos durante la instalación y configuración del sistema operativo, por lo que se han pospuesto para el siguiente sprint.

Sprint 3 – Implementación y pruebas

Sprint 3 – Implementación y Pruebas

Identificación del Sprint

- Nombre: Sprint 3 – Implementación y Pruebas

- Fechas: 2 de febrero – 19 de febrero

Objetivos del Sprint

El objetivo principal de este sprint era avanzar desde la preparación del entorno hacia la fase de implementación del servicio principal, comenzando el despliegue de Nextcloud sobre el servidor OpenMediaVault utilizando Docker y Portainer.

Para ello, era necesario:

- Finalizar la instalación y configuración de:

  - OpenMediaVault Extras

  - Docker

  - Portainer

- Configurar correctamente la red de contenedores.

- Crear volúmenes persistentes para asegurar la conservación de datos.

- Preparar el entorno para el despliegue de Nextcloud.

- Iniciar las primeras pruebas de acceso y funcionamiento.

- Evaluar soluciones de conectividad remota segura mediante VPN.

Tareas Planificadas

- Instalación y configuración definitiva de OMV Extras.

- Instalación y verificación de Docker.

- Instalación y acceso a Portainer.

- Configuración de red interna de contenedores.

- Creación de volúmenes persistentes.

- Despliegue de Nextcloud desde Portainer.

- Configuración inicial del servicio.

- Acceso web a Nextcloud.

- Instalación de ZeroTier como solución de conexión remota.

- Configuración de ZeroTier para comunicación Servidor–Cliente.

- Documentación técnica completa del proceso.

Desarrollo del Sprint

Durante este sprint se avanzó significativamente en la preparación técnica del entorno, aunque surgieron problemas importantes relacionados con la conectividad del servidor.

Instalaciones realizadas

Se completaron correctamente las siguientes tareas:

- Instalación y configuración de OpenMediaVault Extras.

- Instalación y verificación del funcionamiento de Docker.

- Instalación de Portainer como herramienta de gestión de contenedores.

- Configuración del puerto de acceso a Portainer.

- Creación de estructuras necesarias para contenedores.

- Instalación de varios complementos adicionales en el servidor.

- Configuración de parámetros de red necesarios para el funcionamiento del sistema.

Implementación de VPN (ZeroTier)

Debido a problemas de acceso y conectividad, se decidió investigar e implementar una solución de red privada virtual.

- Se realizaron las siguientes acciones:

- Investigación de distintas soluciones VPN.

- Selección e instalación de ZeroTier.

- Configuración de la red virtual.

- Pruebas de conexión entre servidor y cliente.

- Validación de funcionamiento estable.

La implementación de ZeroTier no estaba inicialmente planificada en este sprint, pero se consideró necesaria para garantizar el acceso remoto estable al servidor y facilitar el desarrollo del proyecto.

- Problemas encontrados (Seguimiento)

Este sprint sufrió múltiples retrasos, principalmente debido a problemas de red y conectividad.

El servidor OpenMediaVault se administra exclusivamente a través de su interfaz web, lo que implica que cualquier fallo de red impide completamente el acceso al sistema. Esto generó bloqueos temporales en el avance del proyecto.

Entre los principales problemas:

- Pérdidas de conexión con el servidor.

- Cambios en la configuración de red que afectaban el acceso.

- Necesidad de reconfigurar parámetros en varias ocasiones.

- Tiempo invertido en diagnóstico y pruebas.

Estos problemas redujeron considerablemente el tiempo efectivo de implementación.

Sin embargo, en los últimos días del sprint se avanzó de forma muy rápida gracias a que previamente se había elaborado documentación detallada paso a paso, lo que permitió ejecutar las tareas técnicas con mayor eficiencia.

- Avance Real vs Planificado

Planificado:

- Desplegar Nextcloud completamente.

- Acceder al servicio vía web.

- Realizar pruebas iniciales.

Realmente conseguido:

- Instalación completa de OMV Extras.

- Instalación y validación de Docker.

- Instalación y acceso funcional a Portainer.

- Configuración de red de contenedores.

- Preparación de estructura para volúmenes persistentes.

- Instalación y pruebas exitosas de ZeroTier VPN.

- Documentación técnica avanzada del entorno.

- No conseguido:

- Despliegue definitivo de Nextcloud.

- Pruebas de acceso al servicio Nextcloud.

El despliegue final de Nextcloud tuvo que posponerse al siguiente sprint debido a la acumulación de tiempo perdido por incidencias de red.

- Criterios de Aceptación

Para considerar el Sprint 3 como completado parcialmente, se establecen los siguientes criterios:

- OMV Extras correctamente instalado y operativo.

- Docker funcionando sin errores.

- Portainer accesible vía navegador.

- Red de contenedores configurada.

- Volúmenes persistentes preparados.

- ZeroTier instalado y funcionando correctamente.

- Conexión Servidor–Cliente validada mediante VPN.

- Documentación técnica actualizada en GitHub.

- Tareas reflejadas y cerradas en Trello.

El despliegue de Nextcloud queda pendiente y se traslada como prioridad al Sprint 4.

- Qué se ha conseguido:

- Consolidar el entorno técnico base.

- Estabilizar el acceso remoto mediante VPN.

- Mejorar la comprensión práctica de redes y conectividad.

- Preparar la infraestructura necesaria para desplegar Nextcloud.

- Avanzar significativamente en documentación técnica.

- Qué no se ha podido hacer y por qué

No se pudo desplegar Nextcloud debido a:

- Problemas reiterados de conectividad.

- Tiempo invertido en diagnóstico de red.

- Necesidad de implementar una solución VPN no prevista inicialmente.

Qué se puede mejorar en el siguiente sprint

- Planificar tiempo adicional para imprevistos técnicos.

- Evitar modificar múltiples configuraciones de red simultáneamente.

- Realizar pruebas de conectividad antes de comenzar despliegues complejos.

- Priorizar el objetivo principal del sprint antes de añadir tareas adicionales no planificadas.

Sprint 4 – Validación y entrega

Identificación del sprint

- Sprint 4 – despliegue

- 19 febrero – 12 marzo

Objetivos del sprint

El objetivo principal de este sprint es completar el despliegue funcional de Nextcloud y validar que el servicio de almacenamiento en la nube opera correctamente dentro del entorno configurado en sprints anteriores.

En este sprint se busca:

- Desplegar definitivamente Nextcloud mediante Portainer.

- Configurar correctamente la base de datos y los volúmenes persistentes.

- Garantizar la persistencia de datos tras reinicios del sistema.

- Configurar usuarios, grupos y permisos.

- Validar el acceso seguro al servicio mediante la red privada configurada.

- Realizar pruebas funcionales completas del sistema.

- Investigar, sobre posibilidades, que se puede hacer con nextcloud

3️⃣ Tareas planificadas

Despliegue técnico

- Creación del stack de Nextcloud en Portainer.

- Configuración del contenedor de base de datos (MariaDB).

- Configuración de variables de entorno necesarias.

- Configuración de red interna entre contenedores.

- Creación y vinculación de volúmenes persistentes.

- Verificación del correcto arranque de los contenedores.

Configuración del servicio

- Acceso inicial a la interfaz web de Nextcloud.

- Creación del usuario administrador.

- Configuración inicial del sistema.

- Ajuste de parámetros básicos (límites de subida, almacenamiento, etc.).

Gestión de usuarios y estructura empresarial

- Creación de varios usuarios de prueba.

- Creación de grupos (ejemplo: Administración, IT, Comercial).

- Configuración de carpetas privadas por usuario.

- Configuración de carpetas compartidas por grupo.

- Verificación de permisos y restricciones de acceso.

Validación del sistema

- Pruebas de subida y descarga de archivos.

- Pruebas de compartición interna de archivos.

- Reinicio del servidor para comprobar persistencia de datos.

- Pruebas de acceso remoto mediante VPN (ZeroTier).

- Verificación de estabilidad general del sistema.

Documentación

- Documentación técnica detallada del despliegue.

- Capturas de pantalla del proceso.

- Actualización del repositorio GitHub.

- Actualización del tablero Trello.

4️⃣ Criterios de aceptación

El Sprint 4 se considerará completado cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- Nextcloud está desplegado correctamente en Portainer.

- Los contenedores se inician sin errores.

- La base de datos está correctamente vinculada al servicio.

- Los datos permanecen tras reiniciar los contenedores o el servidor.

- Se pueden crear usuarios y grupos sin errores.

- Los permisos funcionan correctamente (usuarios no acceden a carpetas no autorizadas).

- El servicio es accesible a través de la red privada configurada.

- Las pruebas de subida, descarga y compartición funcionan correctamente.

- Toda la documentación está actualizada en GitHub.

- Las tareas del sprint están registradas y cerradas en Trello.

Si cualquiera de estos puntos falla, el sprint no se considera validado.

🎯 Evaluación honesta

Si al terminar este sprint podéis hacer una demo real en directo, con:

- Login

- Subir archivo

- Compartir archivo

- Cambiar de usuario

- Ver que los permisos funcionan

Entonces el proyecto ya tiene base sólida.

Si no, estáis todavía en fase técnica interna y eso en marzo empieza a ser preocupante.

Seguimiento

    - Breve registro de problemas encontrados y cómo se han resuelto.

    - Avance real vs planificado.

Revisió i retrospectiva

- Qué se ha conseguido.

- Qué no se ha podido hacer y por qué.

- Qué se puede mejorar en el siguiente sprint.